# <Aplikasi Pengelolaan Stok Produk Berbasis Web pada Toko Herbal Premium>

# RENCANA IMPLEMENTASI

Versi <1.0>

<12/04/2025>

# RIWAYAT VERSI

| No Versi | Diimplementasi Oleh | Tanggal Revisi | Disetujui Oleh | Tanggal Disetujui | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Albert Melkisedek Purba | 12/04/2025 | Muhammad Rizky Pratama | 12/06/2025 | Penerbitan versi awal dokumen yang untuk referensi implementasi. |

Table of Contents

1	Introduction	6

1.1 Purpose	6

1.2 System Overview	6

1.2.1 System Description	6

1.2.2 Assumptions and Constraints	6

1.2.3 System Organization	6

1.3 Glossary	6

2 Management Overview	6

2.1 Description of Implementation	6

2.2 Points-of-Contact	7

2.3 Major Tasks	7

2.4 Implementation Schedule	8

2.5 Security and Privacy	8

2.5.1 System Security Features	8

2.5.2 Security Set Up During Implementation	9

3 Implementation Support	9

3.1 Hardware, Software, Facilities, and Materials	9

3.1.1 Hardware	9

3.1.2 Software	9

3.1.3 Facilities	10

3.1.4 Materials	10

3.2 Documentation	10

3.3 Personnel	10

3.3.1 Staffing Requirements	10

3.3.2 Training of Implementation Staff	11

3.4 Outstanding Issues	11

3.5 Implementation Impact	11

3.6 Performance Monitoring	12

3.7 Configuration Management Interface	12

4 Implementation Requirements By Site	12

4.1 Site Name or Identification for Site X	12

4.1.1 Site Requirements	12

4.1.2 Site Implementation Details	13

4.1.3 Risks and Contingencies	14

4.1.4 Implementation Verification and Validation	14

4.2 Acceptance Criteria	14

APPENDIX A: Project Implementation Plan Approval	15

APPENDIX B: REFERENCES	16

APPENDIX C: KEY TERMS	17

APPENDIX D: System Hardware Inventory	18

APPENDIX E:  System Software Inventory	19

# PENDAHULUAN

## 1.1 Tujuan

Tujuan dari proyek ini adalah mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Informasi Pengelolaan Stok Produk berbasis web pada Toko Herbal Premium untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan persediaan barang. Sistem ini dibangun untuk menggantikan proses manual yang selama ini dilakukan sehingga risiko kesalahan pencatatan, kehilangan data, dan keterlambatan informasi dapat diminimalkan. Secara inti, tujuan proyek ini adalah:

- Menyediakan sistem pencatatan stok yang akurat dan real-time

- Mengotomatisasi proses administrasi persediaan, yang sebelumnya dilakukan secara manual menggunakan pencatatan konvensional.

- Menghasilkan laporan stok secara otomatis, yang membantu dalam proses evaluasi, pengambilan keputusan, dan perencanaan pembelian produk.

## 1.2 Gambaran Sistem

1.2.1 Deskripsi Sistem

Sistem yang akan diimplementasikan adalah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk mendukung kegiatan operasional Toko Herbal Premium dalam hal pencatatan dan pemantauan stok produk secara digital.

- Fungsi Utama: Mengelola data produk, mencatat stok masuk, mencatat stok keluar, dan membuat laporan stok produk .

- Pengguna: Sistem ini digunakan oleh pemilik toko (owner/admin).

- Data yang Dikelola: Sistem menggunakan basis data MySQL untuk menyimpan data autentikasi (Login), data produk, transaksi stok masuk, dan transaksi stok keluar.

### 1.2.2 Batasan dan Asumsi

A. Asumsi

- Asumsi terkait Jadwal Proyek

Pengerjaan sistem diasumsikan mengikuti jadwal dalam Project Charter dengan total durasi 118 hari kerja, termasuk perencanaan, desain, pengembangan, pengujian, dan implementasi. Tidak ada penundaan signifikan dari pihak klien atau tim yang memengaruhi jadwal implementasi

- Asumsi terkait Sumber Daya dan Keahlian

Sumber daya yang diperlukan untuk implementasi adalah programmer dengan keahlian Bahasa pemrograman PHP untuk pengembangan backend, manajemen basis data MySQL, dan pengembangan antarmuka pengguna (frontend) menggunakan framework Bootstrap.

- Asumsi terkait Infrastruktur Sistem

Sistem berbasis web diasumsikan dijalankan pada layanan hosting standar yang mendukung PHP dan MySQL. Pengguna memiliki koneksi internet stabil untuk mengakses aplikasi.

B. Batasan

- Perangkat lunak dan teknologi lain untuk digunakan kembali atau dibeli, Batasan yang terkait dengan antarmuka produk

- Teknologi Open Source (Digunakan Kembali/Gratis): Sistem dibangun menggunakan stack teknologi open-source untuk menekan biaya, meliputi:

- Bahasa Pemrograman: PHP 8.4

- Database: MySQL 8.4.3

- Framework UI: Bootstrap. 5.0

- Web Server Lokal (Dev): Laragon 8.3.

- Teknologi yang Perlu Dibeli/Disewa:

- Layanan Hosting Online InfinityFree (paket premium untuk meningkatkan performa)

- Batasan Anggaran

Proyek harus tetap dalam batas anggaran pengembangan yaitu Rp 56.500.000 sesuai Project Charter. Hal ini membatasi penggunaan layanan cloud premium, lisensi software berbayar, atau perangkat keras khusus.

- Batasan Antarmuka Produk

Sistem hanya menyediakan antarmuka web (desktop), belum mendukung aplikasi mobile native.

### 1.2.3 Organisasi Sistem

Sistem ini dibangun menggunakan arsitektur Client-Server.

- Sisi Client: Diakses melalui browser desktop klien. Menggunakan HTML, CSS, Bootstrap, dan JavaScript untuk tampilan antarmuka. Menyediakan halaman login, dashboard, data produk, produk masuk, produk keluar, dan laporan.

- Sisi Server: Logika bisnis ditangani menggunakan PHP serta bertanggung jawab untuk validasi login, proses CRUD produk, pencatatan stok masuk/keluar, dan laporan stok.

- Database: Menggunakan MySQL untuk penyimpanan data produk, data login, data transaksi stok masuk dan keluar. Terdiri dari tabel utama: tb_login, tb_stok, tb_masuk, tb_keluar.

## 1.3 Glosarium

| Istilah | Definisi |
| --- | --- |
| Database | Kumpulan tabel yang menyimpan data sistem, yaitu tabel login, tb_stok, tb_masuk, dan tb_keluar. |
| Hosting | Layanan penyimpanan online tempat sistem web dijalankan agar dapat diakses melalui internet. |
| Client–Server | Arsitektur sistem di mana aplikasi (client) diakses melalui browser, sedangkan pemrosesan logika dan basis data disimpan pada server. |
| CRUD | Create, Read, Update, Delete. Adalah operasi standar untuk mengelola data produk dalam sistem. |
| Dashboard | Halaman utama yang menampilkan ringkasan informasi stok dan navigasi sistem. |
| Bootstrap | Framework CSS untuk membangun tampilan antarmuka sistem agar responsif dan konsisten. |

# 2.  Gambaran Umum Manajemen

| Role | Tanggung Jawab |
| --- | --- |
| Project Manager | Mengatur jadwal proyek, membagi tugas ke anggota tim, mengelola risiko, memastikan setiap fase berjalan sesuai timeline (maksimal 118 hari kerja), dan menjadi penghubung dengan klien. |
| System Analyst | Menganalisis kebutuhan sistem, menyiapkan dokumen SRS, merancang alur proses bisnis, serta memastikan sistem memenuhi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. |
| UI/UX Designer | Mendesain antarmuka sistem (low-fidelity dan high-fidelity), mengatur layout, icon, warna, dan navigasi. Bertanggung jawab memastikan kemudahan penggunaan sesuai feedback klien. |
| Programmer | Mengembangkan frontend (UI) dan backend (logika sistem), membuat database, mengintegrasikan modul, memperbaiki bug, dan melakukan deployment aplikasi ke hosting |

## 2.1 Deskripsi Implementasi

Proyek ini menggunakan pendekatan “langsung aktif”. Artinya, sistem baru langsung digunakan untuk operasional tanpa menjalankan sistem sebelumnya secara paralel.

Proses implementasi dilakukan melalui tahapan berikut:

- Persiapan Lingkungan Server

- Menyediakan hosting atau server yang mendukung PHP & MySQL.

- Mengunggah source code aplikasi ke direktori server.

- Konfigurasi Database

- Membuat database sesuai struktur dalam SDD.

- Menyiapkan tabel utama: tb_login, tb_stok, tb_masuk, tb_keluar.

- Mengatur koneksi database pada sisi backend (PHP).

- Deployment Aplikasi

- Menyetel konfigurasi aplikasi (path, koneksi database).

- Memastikan semua halaman dapat diakses melalui browser.

- Melakukan verifikasi awal fungsi login dan dashboard.

- Pengujian Sistem (Internal Test + UAT)

- Programmer melakukan internal testing untuk memastikan modul berjalan (CRUD produk, stok masuk/keluar, laporan PDF).

- Tim & klien melakukan User Acceptance Test (UAT) untuk memastikan sistem sesuai kebutuhan operasional toko.

- Migrasi / Input Data Awal

- Pemilik toko didampingi tim mengisi data produk awal ke dalam sistem.

- Menyesuaikan jumlah stok awal berdasarkan kondisi riil. Kondisi rill artinya jumlah stok produk saat ini yang ada di catatan konvensional klien

- Pelatihan Pengguna

- Memberikan pelatihan kepada pemilik toko mengenai penggunaan menu, pencatatan stok, hingga pembuatan laporan.

- Go-Live (Aktivasi Sistem)

- Sistem resmi digunakan untuk operasional harian.

- Tim melakukan monitoring awal dan memperbaiki jika ada isu minor.

## 2.2 Kontak

| Role | Nama | No Kontak |
| --- | --- | --- |
| Sponsor Bisnis | Anung Nugroho | 082240402233 |
| Manajer Proyek/Program | Muhammad Rizky Pratama | 085155119321 |
| Government Project Officer | Thafhan Ahsha Yattaqi | 081295092406 |
| System Developer or System Maintainer | Albert Melkisedek Purba | 085214133715 |
| Manajer Penjaminan Mutu | Thafhan Ahsha Yattaqi | 081295092406 |
| Manajer Manajemen Konfigurasi | Albert Melkisedek Purba | 085214133715 |
| Petugas Keamanan Sistem | Thafhan Ahsha Yattaqi | 081295092406 |
| Administrator Database | Albert Melkisedek Purba | 085214133715 |
| Perwakilan Lokasi Implementasi/Pengguna di lokasi | Anung Nugroho | 082240402233 |
| Designer website | Gusti Dharma Satria Yudhistira | 0895383036444 |

Table 2.2 Kontak

## 2.3 Tugas Utama

Berikut adalah rangkaian tugas utama yang dilakukan dalam implementasi Sistem Pengelolaan Stok Produk Berbasis Web pada Toko Herbal Premium.

2.3.1 Persiapan Lingkungan Implementasi

Menyiapkan server hosting, lingkungan PHP, dan database MySQL agar siap digunakan untuk instalasi aplikasi. Sumber daya yang dibutuhkan:

- Hosting atau local server dengan support PHP–MySQL

- File aplikasi (frontend + backend)

- Tools: phpMyAdmin

Penanggung jawab adalah Programmer / Developer

Kriteria keberhasilan:

- Server dapat diakses

- Koneksi database berhasil

- Halaman awal aplikasi dapat dijalankan

2.3.2 Instalasi Aplikasi & Konfigurasi Sistem

Mengunggah kode aplikasi, mengatur konfigurasi koneksi database, dan memastikan seluruh modul berjalan di server. Sumber daya yang dibutuhkan:

- Source code aplikasi

- File konfigurasi (function.php atau sejenisnya)

- Hak akses hosting / server

Penanggung jawab Adalah Programmer / Developer

Kriteria keberhasilan:

- Sistem dapat diakses melalui URL

- Modul login, dashboard, produk & transaksi dapat dibuka tanpa error

2.3.3 Pembuatan & Pengaturan Database

Membuat struktur tabel sesuai SDD (tb_login, tb_stok, tb_masuk, tb_keluar) dan memastikan relasi berjalan baik. Sumber daya yang dibutuhkan:

- Desain & struktur tabel dari SDD

- Akses panel database (phpMyAdmin)

Penanggung jawab adalah Programmer / Developer

Kriteria keberhasilan:

- Seluruh tabel terbentuk

- Relasi dan constraint berjalan

- Query CRUD bekerja tanpa error

2.3.4 Pengujian Internal (Internal Testing)

Memastikan semua fungsi bekerja sesuai kebutuhan sebelum diuji oleh klien. Sumber daya yang dibutuhkan

- Daftar kebutuhan dari SRS

- Modul CRUD produk, stok masuk/keluar, laporan PDF

- Test case sederhana

Penanggung jawab adalah Programmer & System Analyst

Kriteria keberhasilan:

- Tidak ada error kritis

- Fungsi utama berjalan, seperti login, stok masuk/keluar produk, edit stok produk, dan laporan

- Output sesuai deskripsi SRS

2.3.5 User Acceptance Test (UAT)

Validasi bahwa sistem sesuai kebutuhan operasional toko Herbal Premium. Sumber daya yang dibutuhkan:

- Lingkungan server siap pakai

- Daftar kebutuhan fungsional (SRS)

- Skenario UAT

Penanggung jawab adalah System Analyst dan Pemilik Toko (User)

Kriteria keberhasilan:

- Semua kebutuhan fungsional terpenuhi

- Pemilik toko menyatakan sistem layak digunakan

- UAT disetujui

2.3.6 Migrasi / Input Data Awal

Mengisi data produk awal dan stok awal ke dalam aplikasi sebelum digunakan. Sumber daya yang dibutuhkan:

- Daftar produk toko

- Akses halaman Data Produk

- Spreadsheet/manual data awal dari toko

Penanggung jawab adalah Pemilik Toko + Programmer

Kriteria keberhasilan:

- Semua produk terdaftar di system

- Stok awal sesuai kondisi riil took

2.3.7 Pelatihan Pengguna

Membekali pemilik toko dengan pemahaman penggunaan sistem: input data, pencatatan stok, laporan. Sumber daya yang dibutuhkan:

- Aplikasi yang sudah berjalan

- Materi pelatihan singkat

- Demonstrasi fitur

Penanggung jawab adalah System Analyst dan UI/UX Designer

Kriteria keberhasilan:

- Pemilik toko dapat mengoperasikan semua menu mandiri

- Tidak ada kebingungan signifikan terkait alur penggunaan

2.3.8 Go-Live dan Pemantauan Awal

Sistem mulai digunakan secara penuh, dan tim memantau untuk memastikan stabilitas. Sumber daya yang dibutuhkan:

- Server stabil

- Data awal sudah lengkap

- Kontak teknis developer siap membantu

Penanggung jawab adalah Seluruh Tim Proyek

Kriteria keberhasilan:

- Sistem berjalan tanpa error pada operasional harian

- Admin dapat mencatat transaksi riil

- Tidak ada isu mayor setelah 1 minggu penggunaan

## 2.4 Jadwal Implementasi

| Tugas | Deskripsi | Mulai | Selesai |
| --- | --- | --- | --- |
| Konstruksi Modul Inti & Unit Test | Membangun modul inti aplikasi (login, dashboard, CRUD produk) dan melakukan unit testing awal. | 24/11/2025 | 14/12/2025 |
| Konstruksi Modul Stok & Laporan + Integrasi | Membangun modul stok masuk, stok keluar, laporan PDF, dan mengintegrasikan seluruh modul. | 24/11/2025 | 14/12/2025 |
| Pengujian Sistem Menyeluruh & Persiapan Instalasi | Melakukan system testing internal dan Persiapan untuk deployment. | 08/12/2025 | 21/12/2025 |
| Deployment & Migrasi Data | Melakukan upload aplikasi ke hosting, konfigurasi database, dan migrasi data awal. | 22/12/2025 | 11/01/2026 |
| Pendampingan Pelatihan & Penyerahan Dokumentasi Akhir | Melakukan pelatihan dan memperbaiki bug kecil jika muncul di tahap awal. | 12/01/2026 | 18/01/2026 |
| Evaluasi Sistem & Penutupan Proyek | Menangani error saat sistem go-live dan memastikan stabilitas. | 12/01/2026 | 18/02/2026 |

## 2.5 Keamanan dan Privasi

Sistem Pengelolaan Stok Produk Berbasis Web pada Toko Herbal Premium memerlukan mekanisme keamanan yang memadai untuk melindungi data autentikasi admin serta informasi transaksi yang berpotensi mengandung data pribadi. Implementasi keamanan ini memperhatikan regulasi yang berlaku di Indonesia, yaitu UU ITE (UU No. 19 Tahun 2016), terutama terkait perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, yang mewajibkan:

- Pengelolaan data pribadi secara aman

- Persetujuan pemilik data

- Pencegahan kebocoran dan akses tidak sah

- Penggunaan data hanya untuk tujuan internal

Sistem ini tidak mengelola data pelanggan atau data sensitif, namun tetap menyimpan data pribadi admin (username, password) serta nama penerima pada transaksi stok keluar. Oleh karena itu, kepatuhan pada regulasi di atas tetap diterapkan.

### 2.5.1 Fitur Keamanan Sistem

Berikut fitur keamanan yang diterapkan dalam sistem untuk memenuhi kebutuhan teknis serta regulasi Indonesia:

- Autentikasi Admin dengan Penyimpanan Password Ter-hash

- Password admin tidak disimpan dalam bentuk plaintext.

- Kebijakan ini selaras dengan kewajiban perlindungan data pribadi pada UU PDP dan UU ITE.

- Pembatasan Hak Akses Pengguna

- Hanya admin yang dapat mengakses sistem.

- Tidak ada akses publik terhadap data.

- Pemisahan Data dalam Struktur Database

- Tabel terpisah (tb_login, tb_stok, tb_masuk, tb_keluar) meminimalkan risiko penyalahgunaan data.

- Tidak Menyimpan Laporan di Server

- Laporan PDF tidak disimpan ke server setelah diunduh (mengurangi risiko kebocoran).

- Kebijakan sesuai UU PDP terkait pembatasan penyimpanan data.

- Validasi Logis untuk Mencegah Penyalahgunaan Sistem

- Sistem menolak transaksi stok keluar melebihi stok tersedia.

- Ini mencegah manipulasi data yang dapat melanggar integritas data (UU ITE Pasal 32).

### 2.5.2 Pengaturan Keamanan Selama Implementasi

Selama implementasi, langkah-langkah berikut dilakukan untuk menjaga keamanan data dan memastikan sistem sesuai regulasi yang berlaku:

- Pengamanan Akses Server dan Panel Hosting

- Hanya Project Manager dan Programmer yang memiliki akses.

- Sesuai kewajiban pembatasan akses (UU ITE Pasal 30).

- Perlindungan Data Database

- Password database dijaga rahasia dan tidak dicantumkan dalam dokumen publik.

- Konfigurasi koneksi disimpan pada file aman.

- Pengamanan Data Migrasi

- Data awal produk dipindahkan secara langsung di lokasi (dari catatan stok produk manual) sehingga perpindahan data akan aman.

- Tidak ada data pribadi pelanggan yang disertakan karena wajib mematuhi prinsip minimalisasi data pada UU PDP.

- Pengamanan UAT dan Akses Admin

- Hanya admin toko yang melakukan pengujian akhir.

- Password default diubah sebelum go-live.

- Pemeriksaan Keamanan Setelah Go-Live

- Mengecek apakah direktori server, file konfigurasi, atau backup database tidak dapat diakses publik.

- Memastikan tidak ada informasi sensitif yang tersisa di direktori proyek.

# 3 Dukungan Implementasi

## 3.1 Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Failitas dan Material

Subbagian ini menjelaskan semua komponen pendukung yang diperlukan selama implementasi Sistem Pengelolaan Stok Produk Berbasis Web pada Toko Herbal Premium.

### 3.1.1 Perangkat Keras

Subbagian ini mengidentifikasi perangkat keras yang diperlukan untuk implementasi dan operasional Sistem Pengelolaan Stok Produk Berbasis Web pada Toko Herbal Premium.

| Nama Perangkat Keras | Model / Spesifikasi | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Laptop | Windows 11 – AMD ryzen3 5300U dengan RAM 8GB | Coding, debugging, deployment |
| Koneksi Internet | Router WI-FI, teknologi WI-FI 5 | Upload aplikasi ke hosting |

### 3.1.2 Perangkat Lunak

Subbagian ini mengidentifikasi perangkat lunak yang diperlukan untuk implementasi dan operasional Sistem Pengelolaan Stok Produk Berbasis Web pada Toko Herbal Premium. Daftar software mencakup sistem operasi, server-side software, client-side software, serta perangkat lunak pendukung pengembangan dan pengujian.

- Perangkat Lunak untuk Operasional Sistem

| Nama Software | Versi | Penyedia | Kegunaan |
| --- | --- | --- | --- |
| PHP | 8.4 | PHP Group | Menjalankan backend aplikasi |
| Web Browser (Chrome / Edge) | Versi terbaru | Google / Microsoft | Mengakses aplikasi berbasis web |
| Bootstrap | 5.x | Bootstrap team | Framework CSS untuk antarmuka |

- Perangkat Lunak untuk Implementasi

| Nama Software | Versi | Penyedia | Kegunaan |
| --- | --- | --- | --- |
| phpMyAdmin | 5.2.2 | phpMyAdmin Team | Mengelola database MySQL |
| Visual Studio Code | Versi terbaru | Microsoft | Editor kode untuk pengembangan |
| PDF Generator Library (FPDF/TCPDF) | Versi terkini | Open source | Digunakan untuk membuat laporan PDF |

### 3.1.3 Fasilitas

Subbagian ini mengidentifikasi fasilitas fisik dan akomodasi yang diperlukan selama proses implementasi Sistem Pengelolaan Stok Produk Berbasis Web pada Toko Herbal Premium. Fasilitas ini digunakan oleh tim pengembang maupun pihak pengguna selama tahap pengembangan, pengujian, pelatihan, dan serah terima sistem.

| Fasilitas | Lokasi | Tujuan Penggunaan |
| --- | --- | --- |
| Ruang kerja pengembangan | Rumah masing-masing anggota | Melakukan coding, pengembangan backend & frontend, dan konfigurasi sistem |
| Ruang pelatihan / area kerja toko | Toko Herbal Premium | Pelatihan admin terkait penggunaan fitur sistem |
| Ruang dengan akses komputer & internet | Toko Herbal Premium | Akses ke hosting dan pengujian aplikasi setelah deployment |
| Koneksi Internet (WiFi) | Toko Herbal Premium | Digunakan admin untuk mengakses aplikasi web |

### 3.1.4 Material

| Nama Material | No. Versi / Rilis | Penyedia | Deskripsi | Biaya |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Web Hosting | Terbaru | InfinityFree | Layanan hosting untuk menjalankan aplikasi dan database | Gratis – 96.000 Per bulan |
| Library PHP (TCPDF/FPDF) | Versi stabil terbaru | Open source | Digunakan untuk menghasilkan laporan PDF | Gratis |
| Backup Storage (opsional) | Bergantung pada paket hosting | InfinityFree | Penyimpanan backup database harian/mingguan | Termasuk dalam paket hosting |

## 3.2 Dokumentasi

Dokumentasi yang disiapkan untuk mendukung implementasi dan penggunaan Aplikasi Pengelolaan Stok Produk Berbasis Web pada Toko Herbal Premium adalah sebagai berikut:

- Panduan Pengguna (User Manual)

Panduan ini ditujukan untuk pemilik toko (admin) dan berisi:

- Cara login ke sistem.

- Cara mengelola data produk (tambah, ubah, hapus).

- Cara mencatat stok masuk dan stok keluar.

- Cara menghasilkan dan mengunduh laporan stok dalam bentuk PDF.

Panduan pengguna disusun mengacu pada struktur Panduan Dokumentasi Pengguna Perangkat Lunak yang umum digunakan, agar mudah dipahami pengguna non-teknis.

- Dokumentasi Pengujian (Test Documentation)

Berisi rencana uji, skenario uji, serta hasil pengujian (internal testing dan User Acceptance Test/UAT).

- Pengujian berfokus pada fungsi login, pengelolaan produk, pencatatan stok masuk/keluar, serta pembuatan laporan.

- Hasil UAT dari pemilik toko digunakan sebagai bukti bahwa sistem siap diimplementasikan.

- Software Requirements Specification (SRS)

Dokumen ini berisi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem, ruang lingkup, batasan, serta kriteria penerimaan. SRS menjadi acuan utama bagi pengembang dan pemilik toko dalam memastikan fitur yang diimplementasikan sudah sesuai dengan kebutuhan yang disepakati.

- Software Design Document (SDD)

SDD menjelaskan rancangan arsitektur, rancangan basis data (tabel login, stok, produk masuk, produk keluar), rancangan komponen, serta rancangan antarmuka pengguna. Dokumen ini digunakan sebagai panduan teknis bagi programmer pada saat pengembangan dan pemeliharaan sistem

## 3.3 Personil

Bagian ini menguraikan kebutuhan personil yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan implementasi Sistem Pengelolaan Stok Produk Berbasis Web pada Toko Herbal Premium.

### 3.3.1 Staffing Requirements

| Nama Personil | Jenis Ketrampilan | Tingkat Ketrampilan | Keahlian | Sertifikasi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Muhammad Rizky Pratama | Manajemen Proyek | Mahir | Manajemen jadwal, komunikasi klien, dan manajemen risiko | - |
| Thafhan Ahsha Yattaqi | Analisis Sistem & QA | Mahir | Analisis kebutuhan (SRS), Pengujian Sistem, dan Keamanan Sistem | - |
| Gusti Dharma Satria Yudistira | Desain UI/UX | Mahir | Perancangan antarmuka (Figma/Bootstrap), Desain layout responsif | - |
| Albert Melkisedek Purba | Pemrograman & Database | Mahir | Bahasa PHP, Database MySQL, Konfigurasi Hosting/Server, Deployment | - |

### 3.3.2 Pelatihan Staff Implementasi

| Nama Personil | Nama Kursus | Deskripsi Konten Kursus | Kursus di dalam / diluar | Instruktur / Instanti Penyelenggara Kursus | Tanggal Kursus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Albert Melkissedek Purba (Programmer) | Simulasi Deployment & Konfigurasi Hosting | Pembahasan teknis mengenai upload source code ke InfinityFree, konfigurasi function.php untuk koneksi database production, dan setup domain. | Di dalam (Internal) | Muhammad Rizky Pratama (Project Manager) | 21/11/2025 |
| Albert Melkissedek Purba (DB Admin) | Manajemen Backup & Recovery Database | Prosedur melakukan ekspor/impor database MySQL via phpMyAdmin di panel hosting | Di dalam (Internal) | Thafhan Ahsha Yattaqi (System Analyst) | 23/11/2025 |
| Thafhan Ahsha Yattaqi (QA/Security) | Briefing Keamanan & Hardening Sistem | Pengecekan celah keamanan folder publik, pengaturan hak akses file di server, dan perlindungan file konfigurasi. | Di dalam (Internal) | Tim Pengembang (Diskusi Grup) | 25/11/2025 |
| Gusti Dharma Satria (Designer) | Pengecekan Aset UI di Server | Memastikan semua aset gambar, CSS Bootstrap, dan ikon termuat dengan benar di lingkungan live server (bukan localhost). | Di dalam (Internal) | Albert Melkissedek Purba | 27/11/2015 |

## 3.4 Masalah Luar Biasa

Subbagian ini mengidentifikasi hambatan, batasan teknis, dan kendala spesifik yang relevan dengan perencanaan implementasi sistem di Toko Herbal Premium. Identifikasi tersebut seperti:

- Keterbatasan Infrastruktur Hosting (InfinityFree)

Implementasi sistem menggunakan layanan hosting InfinityFree (opsi gratis) untuk menekan biaya sesuai batasan anggaran. Hal ini menjadi batasan khusus karena performa dan uptime server sepenuhnya bergantung pada penyedia layanan pihak ketiga tersebut, yang mungkin memiliki batasan resource (CPU/RAM) dibandingkan server berbayar mahal.

- Risiko Strategi "Langsung Aktif"

Strategi implementasi yang dipilih adalah pendekatan "langsung aktif", di mana sistem baru langsung digunakan untuk operasional tanpa menjalankan sistem lama secara paralel. Masalah yang harus dipertimbangkan adalah jika terjadi bug kritis saat go-live, operasional toko berpotensi terhenti sementara karena tidak ada cadangan sistem paralel yang berjalan bersamaan.

- Ketergantungan Penuh pada Koneksi Internet Toko

Karena arsitektur sistem berbasis web dan dihosting secara online, implementasi sangat bergantung pada stabilitas koneksi internet di Toko Herbal Premium. Jika fasilitas internet di lokasi mengalami gangguan saat hari implementasi, akses ke sistem akan terputus total.

## 3.5 Dampak Implementasi

Subbagian ini menguraikan dampak implementasi Sistem Pengelolaan Stok Produk Berbasis Web terhadap lingkungan operasional Toko Herbal Premium. Mencakup perubahan pada infrastruktur jaringan yang memerlukan konektivitas stabil, adaptasi alur kerja staf dari pencatatan manual ke digital, serta penetapan standar tingkat layanan (Service Level Agreement) guna menjamin kinerja, ketersediaan, dan keamanan sistem selama masa operasional

- Dampak pada Infrastruktur dan Pengguna

- Infrastruktur Jaringan: Implementasi sistem berbasis web ini mengharuskan adanya koneksi internet yang selalu aktif dan stabil di Toko Herbal Premium selama jam operasional. Penggunaan bandwidth diperkirakan rendah karena hanya mentransfer data teks dan laporan PDF kecil.

- Komunitas Pengguna (Staff): Dampak utama dirasakan oleh Pemilik Toko (Admin) yang harus beralih dari pencatatan manual di buku ke input data melalui antarmuka web. Hal ini menuntut adaptasi kebiasaan kerja baru untuk input data real-time.

- Ringkasan Perjanjian Tingkat Layanan (SLA) & Persyaratan Teknis Berikut adalah rincian dampak teknis dan parameter kinerja yang diharapkan:

- Persyaratan Kinerja (Performance): Sistem diharapkan mampu memproses setiap transaksi (stok masuk/keluar) dalam waktu kurang dari 10 detik, termasuk pembuatan laporan PDF berukuran kecil hingga sedang (< 2 MB).

- Ketersediaan (Availability): Target ketersediaan sistem adalah 99% selama jam operasional toko, dengan toleransi error rate maksimal 1%.

- Tingkat Transaksi & Pertumbuhan Data: Sistem dirancang untuk menangani rata-rata 3-5 transaksi per hari. Dengan estimasi ribuan unit produk (6 jenis utama), sistem diproyeksikan mampu beroperasi efisien selama 4-5 tahun tanpa penurunan performa signifikan.

- Persyaratan Keamanan: Akses sistem dibatasi hanya untuk admin terdaftar dengan autentikasi password yang di-hash. Tidak ada akses publik ke data internal toko untuk menjaga privasi.

- Pencadangan Sistem (Backup): Pencadangan data (database) dilakukan secara harian atau mingguan memanfaatkan fitur backup otomatis yang disediakan oleh layanan hosting InfinityFree.

- Dukungan Meja Bantuan (Support): Jika terjadi error atau kendala teknis, tim pengembang berkomitmen memberikan respons perbaikan minor maksimal 1×24 jam setelah laporan diterima selama masa pemeliharaan

## 3.6 Pemantauan Kinerja

Pemantauan kinerja dilakukan untuk memastikan Sistem Pengelolaan Stok Produk beroperasi sesuai dengan standar Kebutuhan Non-Fungsional yang telah ditetapkan dalam SRS. Mengingat skala sistem yang bersifat lokal pada Toko Herbal Premium, teknik pemantauan difokuskan pada observasi operasional harian dan pemeriksaan stabilitas server hosting.Teknik dan alat pemantauan adalah:

- Observasi Waktu Respons (Manual): Pemilik toko memantau kecepatan pemrosesan transaksi input stok masuk dan keluar. Target keberhasilan adalah waktu proses di bawah 10 detik per transaksi.

- Panel Monitoring Hosting (InfinityFree): Tim pengembang menggunakan panel kontrol hosting (cPanel/VistaPanel) untuk memantau status uptime server dan memastikan tidak ada penggunaan resource (CPU/RAM) yang melebihi batas akun gratis yang dapat menyebabkan kemungkinan suspend.

- Validasi Integritas Data Laporan: Pengecekan berkala terhadap file PDF laporan yang dihasilkan untuk memastikan data stok di laporan sesuai dengan data fisik dan database.

Indikator Keberhasilan Implementasi:

- Sistem memiliki tingkat ketersediaan (availability) minimal 99% selama jam operasional toko.

- Fungsi kritis (Login, CRUD Produk, Transaksi Stok) berjalan tanpa error sistem (PHP Error/Database Connection Error).

- Admin dapat mengunduh laporan stok dalam format PDF dengan data yang akurat.

## 3.7 Antarmuka Manajemen Konfigurasi

Manajemen konfigurasi untuk Sistem Pengelolaan Stok Produk Toko Herbal Premium dilakukan secara terpusat oleh tim pengembang untuk memastikan integritas kode sumber (source code) dan stabilitas sistem di lingkungan produksi. Rincian Manajemen Konfigurasi:

- Versi perangkat lunak yang akan didistribusikan untuk tahap Go-Live ditetapkan sebagai Versi 1.0. Penomoran versi selanjutnya akan mengikuti format (contoh: 1.1) jika terdapat perbaikan bug atau penambahan fitur kecil.

- Kode sumber utama dikelola oleh Programmer. Setiap perubahan kode yang valid disimpan dan diberi label versi sebelum diunggah ke server hosting.

- Distribusi versi dilakukan dengan cara mengunggah file aplikasi (backend PHP dan frontend) ke layanan hosting InfinityFree.

- Distribusi Versi 1.0 dijadwalkan pada tahap Deployment, yaitu maksimal tanggal 11 Januari 2026 sesuai dengan jadwal yang tercantum pada subbagian 2.4 Jadwal Implementasi.

# 4 Persyaratan Implementasi Berdasarkan Lokasi

Bagian ini menguraikan persyaratan spesifik dan prosedur teknis yang harus dipenuhi di lokasi implementasi, yaitu Toko Herbal Premium. Pembahasan mencakup rincian kesiapan infrastruktur perangkat keras, perangkat lunak, basis data, serta fasilitas fisik yang diperlukan untuk mendukung proses instalasi dan operasional sistem secara optimal

## 4.1 Nama Lokasi atau Identifikasi untuk Lokasi X

- Nama Lokasi: Toko Herbal Premium

- Kepemilikan: Bapak Anung Nugroho (Owner)

- Alamat: Jalan Melati Raya Wisma Kenanga No.135, RT.3/RW.9, Jatiwarna, Pondok Melati. kota bekasi, jawa barat (17415)

### 4.1.1 Persyaratan Lokasi

- Persyaratan Perangkat Keras:

- Komputer Client (Admin): Laptop/PC dengan spesifikasi minimal RAM 4 GB dan Processor minimal Intel i3 untuk menjalankan browser modern.

- Koneksi Internet: Jaringan internet stabil dengan kecepatan minimal 1 Mbps untuk mengakses server hosting.

- Persyaratan Perangkat Lunak:

- Web Browser: Google Chrome atau Mozilla Firefox versi terbaru yang terinstal pada komputer admin untuk mengakses antarmuka aplikasi.

- PDF Reader: Aplikasi pembaca PDF (seperti Adobe Acrobat atau browser built-in) untuk membuka laporan stok yang diunduh.

- Persyaratan Basis Data:

- Akses ke database MySQL 8.4.3 yang di hosting pada layanan InfinityFree. Database ini berisi tabel: tb_login, tb_stok (produk), tb_masuk, dan tb_keluar.

- Persyaratan Data:

- Data Produk Awal: Daftar lengkap nama produk, deskripsi, dan jumlah stok fisik terkini yang harus disiapkan oleh pemilik toko sebelum tanggal migrasi.

- Akun Admin: Email dan password yang akan didaftarkan sebagai akun administrator system.

- Persyaratan Fasilitas:

- Area Kerja Admin: Meja dan kursi di area toko yang memungkinkan admin mengoperasikan komputer dengan nyaman.

- Sumber Daya Listrik: Akses stopkontak yang memadai untuk perangkat komputer dan router internet.

### 4.1.2 Implementasi Lokasi Rinci

- Tim Pelaksana Implementasi. Tim berikut bertanggung jawab atas instalasi dan konfigurasi sistem di lokasi:

- Albert Melkisedek Purba (Programmer & DB Admin): Bertanggung jawab mengunggah source code ke hosting, membuat database MySQL, dan memastikan koneksi berjalan lancar.

- Thafhan Ahsha Yattaqi (System Analyst): Melakukan verifikasi fungsi setelah instalasi dan mendampingi pemilik toko saat input data awal.

- Muhammad Rizky Pratama (Project Manager): Mengawasi pelaksanaan implementasi

- Gusti Dharma Satria Yudhistira (UI/UX): Pengecekan aset UI di server sekaligus melakukan pelatihan terhadap klien

- Jadwal Implementasi Situs. Sesuai di subbagian 2.4 Jadwal Implementasi, kegiatan di situs ini dilaksanakan pada:

- Deployment & Konfigurasi Hosting: 22 Desember 2025.

- Migrasi Data Awal: 5 Januari 2026.

- Go-Live (Operasional Penuh): 12 Januari 2026.

- Prosedur Implementasi (Startup & Cutover) Karena sistem menggunakan strategi Direct Cutover (langsung aktif), prosedur berikut harus diikuti secara berurutan:

- Persiapan Server (Hosting InfinityFree):

- Login ke panel kontrol hosting (VistaPanel/cPanel).

- Pastikan domain utama toko sudah aktif dan dapat diakses.

- Aktifkan versi PHP yang sesuai (PHP 8.4).

- Instalasi Database:

- Buka menu phpMyAdmin di panel hosting.

- Buat database baru dengan nama db_stokproduk.

- Impor file SQL skema database (berisi tabel tb_login, tb_stok, tb_masuk, tb_keluar) yang telah disiapkan tim pengembang.

- Deployment Aplikasi:

- Buka File Manager atau gunakan FTP Client (FileZilla).

- Unggah seluruh folder proyek (backend & frontend) ke direktori htdocs atau public_html.

- Sesuaikan file function.php dengan credentials database hosting (Host, Username, Password, DB Name).

- Verifikasi Awal:

- Akses URL website melalui browser.

- Lakukan uji coba login menggunakan akun admin default.

- Lingkungan Database. Sistem menggunakan MySQL yang berjalan di lingkungan Produksi (Hosting). Nama Database: db_stokproduk. Yang memiliki tabel Utama:

- tb_login: Menyimpan data autentikasi admin.

- tb_stok: Menyimpan data master produk dan jumlah stok saat ini.

- tb_masuk: Mencatat riwayat transaksi barang masuk.

- tb_keluar: Mencatat riwayat transaksi barang keluar.

- Pembaruan Data (Migrasi Data Awal). Proses pengisian data awal dilakukan secara manual oleh Admin dengan langkah sebagai berikut:

- Sumber Data: Catatan fisik stok opname terakhir yang dimiliki Toko Herbal Premium.

- Instruksi Pengoperasian:

- Admin login ke sistem.

- Masuk ke menu "Stok Produk".

- Klik tombol "Tambah Data Produk".

- Input Nama Produk, Deskripsi, dan Jumlah Stok Awal sesuai catatan fisik.

- Ulangi langkah tersebut untuk seluruh item produk

### 4.1.3 Risiko dan Kontinjensi

Subbagian ini menguraikan identifikasi risiko potensial yang dapat menghambat kelancaran implementasi sistem di Toko Herbal Premium beserta rencana kontinjensi yang telah disiapkan. Mengingat strategi deployment yang bersifat langsung (direct cutover) dan ketergantungan pada infrastruktur pihak ketiga (hosting), langkah-langkah mitigasi berikut dirancang untuk meminimalkan dampak gangguan operasional jika terjadi kendala teknis.

| Risiko Implementasi | Dampak | Tindakan Kontinjensi (Plan B) |
| --- | --- | --- |
| Kegagalan Server Hosting (Downtime/Suspend) | Sistem tidak dapat diakses sama sekali oleh Admin toko. | 1. Beralih sementara ke penggunaan server lokal (Laragon) di laptop Admin jika mendesak. 2. Menunda jadwal Go-Live hingga server stabil. |
| Koneksi Internet Toko Terputus | Admin tidak bisa input stok masuk/keluar secara real-time. | 1. Menggunakan koneksi cadangan (Tethering Hotspot Seluler). 2. Mencatat transaksi secara manual di kertas sementara, lalu input ke sistem saat internet kembali pulih. |
| Bug Kritis pada Fitur Utama (Login/Stok) | Data stok menjadi tidak akurat atau sistem error saat transaksi. | Kembali ke sistem pencatatan manual untuk sementara lalu kontak tim pengembang untuk melakukan perbaikan (hotfix) dalam 1x24 jam agar system bisa diaktifkan kembali. |
| Ketidaksesuaian Data Migrasi | Stok di sistem berbeda jauh dengan fisik karena kesalahan input awal | 1. Melakukan Stock Opname ulang. 2. Mereset data stok di database (tabel tb_stok) dan melakukan input ulang data yang valid. |

### 4.1.4 Validasi dan Verifikasi Implementasi

Validasi dan verifikasi dilakukan untuk menjamin bahwa Sistem Pengelolaan Stok Produk telah terinstal dengan benar pada lingkungan produksi (hosting) dan siap mendukung kegiatan operasional Toko Herbal Premium. Proses ini melibatkan pengujian teknis oleh tim pengembang dan validasi fungsional oleh pemilik toko.

- Verifikasi Implementasi (Pemeriksaan Teknis) Dilakukan oleh Programmer dan System Analyst segera setelah proses deployment selesai:

- Pemeriksaan Konfigurasi Server: Memastikan file function.php telah mengarah ke database produksi di InfinityFree dan koneksi database berstatus "Connected".

- Uji Aksesibilitas: Memverifikasi bahwa URL website dapat diakses melalui browser publik tanpa error (seperti 404 Not Found atau 500 Internal Server Error).

- Smoke Test Fungsional: Menguji fungsi krusial utama, seperti Login Admin, Tampil Dashboard, dan Tambah Data Produk. Jika tes ini gagal, implementasi dianggap belum berhasil.

- Validasi Implementasi (User Acceptance Test) Dilakukan oleh Pemilik Toko (User) didampingi tim pengembang:

- Skenario UAT: Pemilik toko menjalankan skenario riil, seperti menginput stok barang yang baru datang dan mencetak laporan stok .

- Konfirmasi Data: Memastikan data yang muncul di laporan PDF sesuai dengan input yang dimasukkan.

- Penanganan Ketidaksesuaian (Defect Management) Jika ditemukan perbedaan hasil atau error selama proses ini:

- Isu Minor (Bug kecil/Tampilan/Typo): Dicatat dalam log perbaikan dan diperbaiki dalam waktu 1x24 jam tanpa menghentikan proses Go-Live.

- Isu Mayor (Fungsi Logika Salah/Gagal Simpan Data): Implementasi ditunda. Tim kembali ke prosedur pemulihan sesuai Rencana Kontinjensi (subbagian 4.1.3), dan sistem dikembalikan ke status pengembangan sampai perbaikan selesai.

## 4.2 Kriterian Penerimaan

Subbagian ini menetapkan syarat-syarat spesifik yang harus dipenuhi agar Sistem Pengelolaan Stok Produk Berbasis Web dinyatakan siap untuk transisi ke tahap produksi dan diterima sepenuhnya oleh pemilik Toko Herbal Premium. Kriteria ini mencakup aspek fungsionalitas, integritas data, dan stabilitas sistem. Daftar Kriteria Penerimaan:

- Kelengkapan Fungsi Utama

Seluruh fitur modul utama, yaitu Manajemen Produk (CRUD), Pencatatan Stok Masuk, Pencatatan Stok Keluar, dan Pembuatan Laporan, harus dapat beroperasi sepenuhnya tanpa kesalahan sistem (error).

- Akurasi Data

Data yang tersimpan di dalam database dan yang ditampilkan pada antarmuka pengguna harus sesuai persis dengan input yang dimasukkan oleh pengguna (user), tanpa adanya duplikasi atau kehilangan data.

- Fungsi Pelaporan

Sistem harus mampu menghasilkan dan mengunduh laporan stok dalam format PDF dengan tata letak yang rapi dan data yang akurat sesuai periode yang dipilih.

- Keamanan Akses

Fitur Login dan Logout berfungsi dengan benar, membatasi akses hanya untuk admin yang terautentikasi, serta melindungi kredensial pengguna.

- Stabilitas Sistem

Tidak ditemukan bug kritis (Critical Defect) yang menyebabkan sistem crash atau data korup selama periode User Acceptance Test (UAT).
LAMPIRAN A: Persetujuan Rencana Implementasi Proyek

Yang bertanda tangan di bawah ini mengakui bahwa mereka telah meninjau Rencana Pelaksanaan Aplikasi pengelolaan stok produk took herbal premium dan setuju dengan informasi yang disajikan dalam dokumen ini. Perubahan Rencana Pelaksanaan Proyek ini akan dikoordinasikan dengan, dan disetujui oleh, yang bertanda tangan di bawah ini, atau perwakilan yang ditunjuk.

| Tanda Tangan: |  | Tanggal: | 6 Desember 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama: | Muhammad Rizky Pratama |  |  |
| Gelar: | - |  |  |
| Role: | Project Manager |  |  |

LAMPIRAN B: REFERENSI

Masukkan nama, nomor versi, deskripsi, dan lokasi fisik dari semua dokumen yang dirujuk dalam dokumen ini. Tambahkan baris ke tabel seperlunya.

Tabel berikut merangkum dokumen yang dirujuk dalam dokumen ini.

| Nama Dokumen | Deskripsi | Lokasi |
| --- | --- | --- |
| Software Design Document (SDD) Versi 4.0 | Dokumen teknis yang merincikan arsitektur sistem, struktur database (ERD), dan rancangan antarmuka (UI) secara mendetail. | Kelompok_1/Sdd_Kelompok 1 (4.0).docx at main · ProjectSI-KA21-PTA25-26/Kelompok_1 |
| Software Requirements Specification (SRS) Versi 1.0 | Dokumen yang mendefinisikan kebutuhan fungsional (fitur) dan non-fungsional (performa/keamanan) sistem Toko Herbal Premium | Kelompok_1/SRS_Kelompok1_4KA21.pdf at main · ProjectSI-KA21-PTA25-26/Kelompok_1 |
| Project Charter | Dokumen definisi proyek yang memuat jadwal induk, anggaran, struktur tim, dan batasan proyek. | Kelompok_1/PROJECT CHARTER KEL 1.pdf at 461df1d80732da574970f050516a2b686e8d682d · ProjectSI-KA21-PTA25-26/Kelompok_1 |

LAMPIRAN C: ISTILAH KUNCI

Tabel berikut memberikan definisi dan penjelasan untuk istilah dan akronim yang relevan dengan konten yang disajikan dalam dokumen ini.

| Istilah | Definisi |
| --- | --- |
| Go-Live | Momen ketika sistem baru resmi diaktifkan dan mulai digunakan untuk operasional bisnis sehari-hari. |
| Direct Cutover | Strategi implementasi sistem di mana sistem baru langsung menggantikan metode lama (manual) tanpa periode penggunaan paralel. |
| Localhost | Lingkungan server lokal di komputer pengembang (laptop) yang digunakan untuk tahap pengembangan sebelum diunggah ke hosting. |
| Deployment | Proses mengunggah (upload) kode program, menyalin aset, dan mengonfigurasi aplikasi dari lingkungan pengembangan ke server hosting agar dapat diakses pengguna. |
| Function.php | File konfigurasi khusus dalam aplikasi yang berisi pengaturan sensitif seperti nama host, username, dan password untuk koneksi ke database. |
| Migrasi Data | Proses memindahkan data awal (seperti daftar produk dan jumlah stok fisik) dari catatan manual lama ke dalam basis data sistem baru. |

LAMPIRAN D: Inventaris Perangkat Keras Sistem

| Nama/ ID | Tipe | Model/ Versi | Lokasi Fisik | Pemilik Peralatan (Orang atau Dept) | Kontrak Pemeliharaan? Y/T | Kontak Pemeliharaan | Tipe Pemeliharaa/ Tingkat Cakupan | Tanggal Kedaluwarsa Periode Pemeliharaan | Lisensi yang Diperlukan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC/Laptop Owner | Client Workstation | RAM 4GB, Prosesor Intel i3 | Toko Herbal Premium | Anung Nugroho (Owner) | T | - | Pemeliharaan Internal Toko | - | Windows 10/11 |
| Perangkat Internet | Router / Modem | WI-FI 5 Technology | Toko Herbal Premium | Anung Nugroho (Owner) | T | Provider Internet | Dukungan Standar ISP | Sesuai Langganan | - |

LAMPIRAN E:  Inventaris Perangkat Lunak Sistem

| Nama/ ID | Tipe | Model/ Versi | Lokasi Fisik | Pemilik Peralatan (Orang atau Dept) | Kontrak Pemeliharaan? Y/T | Kontak Pemeliharaan | Tipe Pemeliharaan/ Tingkat Cakupan | Tanggal Kedaluwarsa Periode Pemeliharaan | Lisensi yang Diperlukan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Google Chrome / Edge | Web Browser | Versi Terbaru | Laptop Admin | Anung Nugroho (User) | T | - | Auto-update | - | - |
| Lingkungan Server (PHP & MySQL) | Web Server Environment | PHP 8.4 & MySQL 8.4.3 | Server Cloud (InfinityFree) | InfinityFree (Penyedia Layanan) | Y | Support InfinityFree/Tim Proyek | Jaminan Ketersediaan Server | Sesuai Langganan Hosting | Open Source |